海口市美兰区2019年度革命老区转移支付资金使用情况及政策实施效果报告

# 一、基本情况

2019年下达我区革命老区转移支付资金共计576万元，硬化村庄道路3122米，修建挡土墙240米，安装路灯295盏，新建红色教育示范基地文化室120㎡，帮助解决老区838户5835名群众出行难等问题。截至目前，2019年美兰区提前批革命老区转移支付资金建设项目已全部完工，资金支出率为91.15%；2019年美兰区第二批革命老区转移支付资金建设项目已全部完工，资金支出率为92.39%。具体情况如下：

1.2019年美兰区提前批革命老区转移支付资金建设项目资金共344万元，共7个建设项目，具体分为：

美兰区大致坡镇美良村委会崇角村红色教育示范基地文化室120㎡及配套工程，共投入资金36万元；美兰区大致坡镇美桐村委会美桐村安装太阳能路灯25盏，共投入资金14万元；美兰区大致坡镇崇德村委会龙文村新建挡土墙240米及配套工程，共投入资金92万元；美兰区大致坡镇崇德村委会福久何村村道硬化工程725米，共投入资金67万元；美兰区大致坡镇咸来村委会赤骨尾村村道硬化工程355米，共投入资金30万元；美兰区大致坡镇咸来村委会官桥海村村道硬化工程650米，共投入资金60万元；美兰区大致坡镇咸来村委会湖东村村道硬化工程472米，共投入资金45万元。

2.2019年美兰区第二批革命老区转移支付资金建设项目资金共232万元，共12个建设项目，具体分为：

大致坡镇金堆村委会乌㟍村村道硬化工程920米，共投入资金83万元；大致坡镇咸来村委会良田村安装太阳能路灯93盏，共投入资金51万元；大致坡镇永群村委会书田村安装太阳能路灯17盏，共投入资金9.41万元；大致坡镇永群村委会连胆村安装太阳能路灯17盏，共投入资金9.41万元；大致坡镇永群村委会西塘村安装太阳能路灯21盏，共投入资金11.64万元；大致坡镇永群村委会冲湖村安装太阳能路灯22盏，共投入资金12.18万元；大致坡镇永群村委会南乐村安装太阳能路灯19盏，共投入资金10.52万元；大致坡镇永群村委会福星村安装太阳能路灯14盏，共投入资金7.75万元；大致坡镇永群村委会西排村安装太阳能路灯14盏，共投入资金7.75万元；大致坡镇永群村委会排田上村安装太阳能路灯17盏，共投入资金9.41万元；大致坡镇永群村委会排田下村安装太阳能路灯14盏，共投入资金7.75万元；大致坡镇永群村委会高坡村安装太阳能路灯22盏，共投入资金12.18万元。

# 二、项目实施效果

目前两批项目已经全部竣工，项目验收合格率100%。通过这些项目的实施，村庄基础设施明显改善，优化了革命老区村庄基础设施建设，老区农民生产生活条件得到不断改善，村容村貌焕然一新，群众的生活水平有所提高，行路难的问题得到解决，受益人口838户5835人。项目的交付使用，对当地村民的生产和生活起到很大的作用，社会影响力大，群众满意度高。

此外，为促进革命老区村庄社会事业的快速发展，我区扶贫办围绕加强革命老区基础设施建设，改善老区群众生产生活条件，提高群众满意度的原则，制定资金项目计划及实施方案，积极筹备项目施工工作和竣工验收工作。在项目验收移交项目受益村使用后，区扶贫办、各镇及相关单位将不定期组织人员对这些基础设施项目进行检查，确保建设项目可持续发展，切实改善老区落后的面貌，解决好民生问题。

# 存在问题

# （一）基础设施建设滞后。我区老区工作虽然取得显著效果，但仍有部分贫困村庄交通、水利等基础设施建设未完善，建设资金不足，阻碍了优势资源的开发利用，制约着经济社会发展。部分老区村庄农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，水利化程度低，仍改变不了“靠天吃饭”的情况。

# （二）部分老区贫困群众自我发展积极性不够高，参与程度比较低。由于部分老区贫困群众对政府组织实施的项目责任感不强，因此缺乏对这些项目进行后续管理和维护的积极性，导致容易造成扶贫行为的短期性和扶贫资源的浪费。

# 工作建议

# 由于我区革命老区村庄最多，建议省、市加大老区村庄建设资金投入力度，切实帮助更多老区群众改善生产生活条件，加快扶持革命老区经济社会发展。

美兰区扶贫工作办公室

2020年3月12日